Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2017 г. N 115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Кировского внутригородского района  городского округа Самара от 17.01.2018 [N 2](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD016678A0F74B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 26.10.2018 [N 88](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01664880670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F),  от 12.03.2019 [N 9](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 09.08.2019 [N 63](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015658D0670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 31.03.2020 [N 22](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD014668D067FB0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F),  от 26.11.2020 [N 98](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01460810376B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 10.02.2021 [N 6](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013678E0371B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 19.08.2021 [N 61](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F),  от 23.12.2021 [N 101](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F)) |  |

В целях улучшения внешнего облика Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством оценки состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляю:

(преамбула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E7ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P44) Кировского внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы согласно приложению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9)

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

Глава

Администрации Кировского

внутригородского района

городского округа Самара

И.А.РУДАКОВ

Утверждена

Постановлением

Главы Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара от 22 декабря 2017 г. N 115

"Об утверждении Муниципальной программы Кировского

внутригородского района городского округа Самара

"Формирование современной городской среды"

на 2018 - 2024 годы"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ

(далее - Программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Кировского внутригородского района  городского округа Самара от 17.01.2018 [N 2](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD016678A0F74B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 26.10.2018 [N 88](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01664880670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E7ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F),  от 12.03.2019 [N 9](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 09.08.2019 [N 63](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015658D0670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E7ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 31.03.2020 [N 22](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD014668D067FB0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F),  от 26.11.2020 [N 98](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01460810376B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 10.02.2021 [N 6](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013678E0371B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F), от 19.08.2021 [N 61](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E9ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F),  от 23.12.2021 [N 101](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F)) |  |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E8ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского

внутригородского района городского округа Самара

от 12.03.2019 N 9)

|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 02.08.2017, пункт N 13 протокола совещания N 135 при исполняющем обязанности Главы городского округа Самара |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара "Кировское" |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E1ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9) | |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара, с учетом условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара;  - обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E1ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61) | |
| ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | Отсутствуют |
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ | - Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |
| - Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли |
| - Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E5ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61) | |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2018 - 2024 годы |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D157E3ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9) | |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования программных мероприятий составит 360329,3 тыс. руб., из них:  на благоустройство дворовых территорий - 360329,3 тыс. руб.;  из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 54955,9 тыс. руб.;  из средств областного бюджета - 52970,0 тыс. руб.;  из средств федерального бюджета - 252403,4 тыс. руб. |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2021 N 101) | |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - повысится уровень комфортности и безопасности городской среды;  - повысится престижность территорий и улучшится их эмоциональный потенциал;  - произойдет улучшение условий жизнедеятельности и формирование позитивного имиджа Кировского внутригородского района городского округа Самара |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156E2ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9) | |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0136F8A077FB0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара N 31 от 15.05.2017 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района городского округа Самара" |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Благоустройство территорий населенных пунктов представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий.

В муниципальной программе под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и внутриквартальными проездами, включая проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D157E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61.

Текущее состояние большинства дворовых территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара не соответствует современным требованиям к местам проживания и проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами [Градостроительного](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1702602C05D3116CDF5A23B6B68D021B3C193494692DED90EDE78FD355E3AAE2F) и [Жилищного](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1705692801D01F6CDF5A23B6B68D021B3C193494692DED90EDE78FD355E3AAE2F) кодексов Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D157E9ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

Вопросы благоустройства территории Кировского внутригородского района городского округа Самара требуют поиска эффективных решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства территории Кировского внутригородского района городского округа Самара позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей района и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156E1ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

Анализ благоустройства дворовых территорий в Кировском внутригородском районе городского округа Самара показал, что в последние годы в областном центре проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156E3ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

В то же время некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, либо выполнялись в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых площадок для отдыха граждан различных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы.

В 2017 году в городском округе Самара, в том числе и на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, началась реализация муниципальной программы городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2017 год, в рамках которой выполнено благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара, отобранных по решениям муниципальной общественной комиссии. Данная программа позволила привести часть территорий в Кировском районе в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01664880670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E0ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26.10.2018 N 88)

Однако данные мероприятия не позволят в полной мере устранить сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

В настоящее время на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара подавляющая часть дворовых территорий имеет значительный износ. Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения территорий требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений, их самосевное происхождение, разрушение травяного покрытия газонов;

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов, ограниченность доступа и передвижения;

- самовольное занятие земельных участков нестационарными объектами (гаражами и киосками).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156E5ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

В связи с этим современное состояние системы благоустройства является одним из факторов снижения экономической и туристической привлекательности Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территории Кировского внутригородского района городского округа Самара и создать условия для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.

Программа предусматривает работы исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень работ включает в себя:

1) Ремонт дворовых проездов.

2) Обеспечение освещения дворовых территорий.

3) Установка паркового оборудования (скамеек, урн и т.п.).

Дополнительный перечень работ включает в себя:

1. оборудование детскими и (или) спортивными площадками.

2. оборудование детских и (или) спортивных площадок.

3. оборудование автомобильными парковками.

4. озеленение территории.

5. ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок.

6. ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

7. ремонт или устройство ограждения.

8. устройство площадок для выгула домашних животных.

9. прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015658D0670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.08.2019 N 63)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D150E0ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9.

Минимальный перечень реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015658D0670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E9ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.08.2019 N 63)

Дополнительный перечень реализуется при:

наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1702682F08D3136CDF5A23B6B68D021B3C193494692DED90EDE78FD355E3AAE2F) Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015658D0670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D157E1ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.08.2019 N 63)

Дополнительный перечень реализуется при условии выполнения минимального перечня работ.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D150E3ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9)

Выполнение мероприятий из дополнительного перечня осуществляется с обязательным определением формы участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованными лицами. [Порядок](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015678A057FB0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E2ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды" утверждены Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.09.2017 N 76.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D150E5ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9)

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории Кировского внутригородского района городского округа Самара с инвентаризацией объектов благоустройства дворовых территорий. Также была проведена инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности физических лиц; объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам инвентаризации заключаются соглашения с собственниками об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта. В рамках ежегодного мониторинга производится актуализация перечней объектов благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D151E5ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1702692105D4146CDF5A23B6B68D021B3C0B34CC652FE58EEDE39A8504A5F5F1ACA913341B676280D7AAEAF) развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года N 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Кроме того [Стратегией](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD4136588047CEDEBDA0B116B4C7B95276BE88FEDE491D057EAF4ADEAF4003610676083CBAAF2D6A0EEF) комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, утвержденной Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 года N 358, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года N 10) утвержден паспорт приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" установлены [Правила](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1703612D05D3106CDF5A23B6B68D021B3C0B34CC652FE58EEDED9A8504A5F5F1ACA913341B676280D7AAEAF) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, данный документ определил основные принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству на территории субъектов Российской Федерации, в частности, обязательное привлечение заинтересованных лиц в процесс реализации проектных мероприятий и последующее содержание благоустроенных территорий.

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы разработана с целью повышения уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D150E7ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9)

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D151E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

Срок реализации муниципальной программы - 01.01.2018 - 31.12.2024.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D153E3ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9)

Адресный [перечень](#P531) дворовых территорий, расположенных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, изложенный в Приложении N 3 к данной Программе, сформирован по результатам проведенной инвентаризации территории Кировского внутригородского района городского округа Самара. Данный перечень подлежит корректировке на основании ежегодного мониторинга состояния дворовых территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара и решения заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации Программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D150E0ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ

ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели - реализация системы эффективных мер, направленных на повышение уровня благоустройства территории Кировского внутригородского района городского округа Самара.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E3ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского

внутригородского района городского округа Самара

от 23.12.2021 N 101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Срок реализации | Прогнозируемые значения показателей | | | | | | | Итого за период реализации |
| 2018 год <\*> | 2019 год <\*> | 2020 год <\*> | 2021 год <\*> | 2022 год <\*> | 2023 год | 2024 год |
| Цель: повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | |
| Задачи:  - благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2018 - 2024 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 13 | 127 | 169 <\*\*> |
| 2 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты, рубли | 2018 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 2018 - 2024 | 200 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | 2870 |

--------------------------------

<\*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

<\*\*> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нуждающихся в благоустройстве, принявших решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, об участии в программе и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания. Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015658D0670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D157E2ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского

внутригородского района городского округа Самара

от 09.08.2019 N 63)

Для выполнения программы предлагается провести работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Таблицей N 2.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D150E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

Таблица N 2

Перечень мероприятий программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E2ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского

внутригородского района городского округа Самара

от 23.12.2021 N 101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Цель: повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | |
| Задача:  - благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, Кировского внутригородского района городского округа Самара;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2024 | 3128,7 | 13252,6 | 8251,5 | 7499,9 | 7606,6 | 7606,6 | 7610,0 | 54955,9 | 169 шт. [<\*\*>](#P372) |
| Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета Самарской области [<\*>](#P371) | 9855,5 | 2089,6 | 2145,5 | 1921,3 | 7122,5 | 9590,0 | 20245,60 | 52970,0 |
| Благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального бюджета [<\*>](#P371) | 18303,1 | 12836,2 | 13179,7 | 11802,0 | 13038,0 | 58900,0 | 124344,4 | 252403,4 |
| 2. | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD81F6088027CEDEBDA0B116B4C7B95276BE88FEDE491D054EAF4ADEAF4003610676083CBAAF2D6A0EEF) проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 N 642 "Об утверждении Порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 3. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями [решения](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0136681017FB0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Думы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самары" | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | | | | | 31287,3 | 28178,4 | 23576,7 | 21223,2 | 27767,1 | 76096,6 | 152200,0 | 360329.3 |  |

--------------------------------

<\*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

<\*\*> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нуждающихся в благоустройстве, принявших решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, об участии в программе и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания. Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D154E5ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского

внутригородского района городского округа Самара

от 23.12.2021 N 101)

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 360329,3 тысяч рублей, в том числе:

1) из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 54955,9 тысяч рублей:

а) в 2018 году - 3128,7 тысяч рублей;

б) в 2019 году - 13252,6 тысяч рублей;

в) в 2020 году - 8251,5 тысяч рублей;

г) в 2021 году - 7499,9 тысяч рублей;

д) в 2022 году - 7606,6 тысяч рублей;

е) в 2023 году - 7606,6 тысяч рублей;

ж) в 2024 году - 7610,0 тысяч рублей;

2) из средств областного бюджета - 52970,0 тысяч рублей:

а) в 2018 году - 9855,5 тысяч рублей;

б) в 2019 году - 2089,6 тысяч рублей;

в) в 2020 году - 2145,5 тысяч рублей;

г) в 2021 году - 1921,3 тысяч рублей;

д) в 2022 году - 7122,5 тысяч рублей;

е) в 2023 году - 9590,0 тысяч рублей;

ж) в 2024 году - 20245,60 тысяч рублей;

3) из средств федерального бюджета - 252403,4 тысяч рублей:

а) в 2018 году - 18303,1 тысяч рублей;

б) в 2019 году - 12836,2 тысяч рублей;

в) в 2020 году - 13179,7 тысяч рублей;

г) в 2021 году - 11802,0 тысяч рублей;

д) в 2022 году - 13038,0 тысяч рублей;

е) в 2023 году - 58900,0 тысяч рублей;

ж) в 2024 году - 124344,40 тысяч рублей.

6. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D350E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского

внутригородского района городского округа Самара

от 12.03.2019 N 9)

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач программы. Мерами регулирования, направленными на их достижение, являются законодательные акты, такие как:

1) [Постановление](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1703612D05D3106CDF5A23B6B68D021B3C193494692DED90EDE78FD355E3AAE2F) N 169 от 10 февраля 2017 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды".

2) [Закон](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD012658E0375B0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов" в части полномочий внутригородских районов.

3) [Постановление](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD012658B0777B0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D151E0ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2021 N 101)

4) [Решение](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0136681017FB0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Думы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самары".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D151E2ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2021 N 101)

5) [Постановление](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015678A057FB0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.09.2017 N 76 "Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Кировского внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Кировского внутригородского района городского округа Самара и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Самара "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D151E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2021 N 101)

6) Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.09.2017 N 77 "Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара".

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем программы проводится мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации программы.

Порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий программы утверждается Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015658D0670B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D053E1ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского

внутригородского района городского округа Самара

от 09.08.2019 N 63)

Реализация программы осуществляется в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0136F8A077FB0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 15.05.2017 N 31 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района городского округа Самара" на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1705682900D51E6CDF5A23B6B68D021B3C193494692DED90EDE78FD355E3AAE2F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов возможными формами участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, является финансовое и (или) трудовое участие.

Предложения заинтересованных лиц оформляются согласно [Постановлению](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD015678A057FB0E1D2521D694B74CA307EA1DBE0E699CF55E2BEFEAEA3A0EFF) Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.09.2017 N 76 "Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы", Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Кировского внутригородского района городского округа Самара и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы".

Форма участия заинтересованных лиц - финансовое (денежное) и (или) трудовое (физическое), а также порядок установления доли такого участия определяются органом местного самоуправления муниципального образования с учетом решения заинтересованных лиц.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальных программ определяется органами местного самоуправления муниципального образования Кировского внутригородского района городского округа Самара в порядке поступления предложений от заинтересованных лиц.

В первоочередном порядке работы по благоустройству дворовых территорий включаются в муниципальные программы в случаях обеспечения синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Кировском внутригородском районе городского округа Самара федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, а также мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы", в соответствии с перечнем таких мероприятий.

В целях эффективного и результативного использования бюджетных средств Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы при условии одобрения решения об исключении указанных территорий на межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Самарской области:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%;

- территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Кировского внутригородского района городского округа Самара;

- дворовые территории многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D15DE4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013678E0371B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D155E4ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.02.2021 N 6)

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ заключаются не позднее 1 мая года предоставления субсидий - по благоустройству дворовых территорий. Исключение составляют случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D15CE1ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61)

Отчеты о ходе работы по реализации программы по результатам за год и на весь период действия программы составляет Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара с периодичностью, по форме и в сроки, установленные нормативными актами Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут создаваться рабочие группы из числа ответственных исполнителей мероприятий муниципальной программы.

8. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Администрацией Кировского внутригородского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, указанным в [разделе 3](#P178) программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения значений показателей реализации программы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования по [методике](#P481) комплексной оценки эффективности реализации программы за отчетный год и за период с начала реализации, приведенной в Приложении N 1 к настоящей программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада программы в экономическое развитие Кировского внутригородского района городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации программы проводится ежегодно.

Глава

Администрации Кировского

внутригородского района

городского округа Самара

И.А.РУДАКОВ

Приложение N 1

к Муниципальной программе

Кировского внутригородского района

городского округа Самара

"Формирование современной

городской среды"

на 2018 - 2024 годы

МЕТОДИКА

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:



где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);



- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;



FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Приложение N 2

к Муниципальной программе

Кировского внутригородского района

городского округа Самара

"Формирование современной

городской среды"

на 2018 - 2022 годы

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ

ИЗ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD0166F8B0F75B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D353E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2019 N 9.

Приложение N 3

к Муниципальной программе

Кировского внутригородского района

городского округа Самара

"Формирование современной городской среды"

на 2018 - 2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD01266810673B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D151E6ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района  городского округа Самара от 23.12.2021 N 101) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес |
| 2018 год | |
| 1 | Зубчаниновское шоссе, дом N 159; Зубчаниновское шоссе, дом N 165; Зубчаниновское шоссе, дом N 167; Зубчаниновское шоссе, дом N 169; Днепровский проезд, дом N 7 |
| 2 | Строителей ул., дом N 22; Металлургов проспект, дом N 79; Металлургов проспект, дом N 81; Гвардейская ул., дом N 14 |
| 3 | Ташкентская ул., дом N 79 |
| 2019 год | |
| 1 | Стара-Загора ул., дом N 222 |
| 2 | Ташкентская ул., дом N 118; Ташкентская ул., дом N 120 |
| 3 | Ташкентская ул., дом N 92; Ташкентская ул., дом N 98; Ташкентская ул., дом N 102; Ташкентская ул., дом N 104; Ташкентская ул., дом N 106 |
| 4 | Советская ул., дом N 12; Советская ул., дом N 10; Металлистов ул., дом N 21 |
| 5 | Советская ул., дом N 8; Советская ул., дом N 6; Советская ул., дом N 4 |
| 6 | Аэропорт-2, дом N 10; Аэропорт-2, дом N 4 |
| 7 | Металлургов проспект, дом N 10А; Металлургов проспект, дом N 10; Металлургов проспект, дом N 8; Севастопольская ул., дом N 45 |
| 8 | Георгия Димитрова ул., дом N 49; Георгия Димитрова ул., дом N 65; Георгия Димитрова ул., дом N 67 |
| 9 | Карла Маркса проспект, дом N 430; Карла Маркса проспект, дом N 432 |
| 2020 год | |
| 1 | Свободы ул., дома N 152, 152А, 154 |
| 2 | Ташкентская ул., дома NN 112, 114, 116 |
| 3 | Карла Маркса пр., дома NN 372, 374, 376, 378, 380, 382 |
| 4 | Алма-Атинская ул., дома NN 134, 136 |
| 5 | Алма-Атинская ул., дома NN 148, 150, 152 |
| 2021 год | |
| 1 | Кирова проспект, дом N 235, Черемшанская, ул., дом 150 |
| 2 | Победы ул., дома NN 131, 133, 135, 137 |
| 3 | Георгия Димитрова ул., дом N 37А |
| 4 | Республиканская ул., дом N 52 |
| 5 | Дальневосточная ул., дом N 6, Марии Авейде ул., дом N 21, Свободы ул., дом 191 |
| 2022 год | |
| 1 | Карла Маркса проспект, дом N 396 |
| 2 | Дальневосточная ул., дом N 4, Марии Авейде ул., дом N 12, Свободы ул., дом N 187 |
| 3 | Карла Маркса проспект, дома NN 487, 489, 491 |
| 4 | Литвинова ул., дом N 322А |
| 5 | Георгия Димитрова ул., дом N 74, 72 |
| 6 | Ставропольская ул., дом N 161, 163 |
| 7 | Кирова проспект, дом N 327 |
| 2023 год | |
| 1 | Кирова проспект, дом N 349 |
| 2 | Стара-Загора ул., дома NN 267е, 267Д, 267Ж, 267Б, 267В, 267Г |
| 3 | Черемшанская ул., дом N 240 |
| 4 | Путейская ул., дом N 14, 16 |
| 5 | Стара-Загора ул., дом N 184 |
| 6 | Свободы ул., дома NN 218, 220, 222, Гвардейская ул., дома NN 13, 15, Строителей ул., дом N 20 |
| 7 | Стара-Загора ул., дом N 285 |
| 8 | Победы ул., дом N 123, 121, Юбилейная ул., дом N 14, 12, Севастопольская ул., дом N 11, 15 |
| 9 | Стара-Загора ул., дом N 201, 197, 199 |
| 10 | Карла Маркса проспект, дом N 472, 472б, 472а |
| 11 | Черемшанская ул., дом N 139 |
| 12 | Свободы ул. дом N 229, Путейская ул., дом N 17, Путейская ул., дом N 15 |
| 13 | Карла Маркса проспект, дом N 400 |
| 2024 год | |
| 1 | Минская ул., дом N 30А |
| 2 | Нагорная ул., дом N 138Б, 138а |
| 3 | Алма-Атинская ул., дом N 98, 100 |
| 4 | Металлургов проспект, дом N 21 |
| 5 | Ташкентская ул., дом N 162А |
| 6 | Георгия Димитрова ул., дом N 5, 7, 9 |
| 7 | Георгия Димитрова ул., дом N 11, 13 |
| 8 | Стара-Загора ул., дом N 184 |
| 9 | Георгия Димитрова ул., дома N 31, 29 |
| 10 | Георгия Димитрова ул., дома NN 33, 35, 37 |
| 11 | Зубчаниновское шоссе, дом N 124а/Товарная, д. 1, Зубчаниновское шоссе, дом N 124 |
| 12 | Советская ул., дом N 4, Металлистов ул., N 17 |
| 13 | Советская ул., дома N 3, 5, 7, 9 |
| 14 | Ташкентская ул., дом N 148 |
| 15 | Ташкентская ул., дом N 140 |
| 16 | Ташкентская ул., дом N 130, 132 |
| 17 | Ташкентская ул., дом N 126 |
| 18 | Металлургов проспект, дом N 23 |
| 19 | Ташкентская ул., дом N 158, 156, 162 |
| 20 | Ташкентская ул., дом N 138, 138А, 160 |
| 21 | Ташкентская ул., дом N 190 |
| 22 | Ташкентская ул., дом N 192 |
| 23 | Ташкентская ул., дом N 186А |
| 24 | Кирова проспект, дом N 309 |
| 25 | Свободы ул., дом N 145 |
| 26 | Металлистов ул., N 30 |
| 27 | Ставропольская ул., дом 153 |
| 28 | Ставропольская ул., дом N 163 |
| 29 | Ставропольская ул., дома NN 165, 169, 167, 171а |
| 30 | Ташкентская ул., дом N 86 |
| 31 | Свободы ул., дома N 232, 234, Гвардейская ул., дом N 19 |
| 32 | Георгия Димитрова ул., дом N 78 |
| 33 | Карла Маркса проспект, дома N 480, 482, 484, 486 |
| 34 | Карла Маркса проспект, дома N 496, 498 |
| 35 | Ташкентская ул., дом N 113 |
| 36 | Карла Маркса проспект, дома N 448, 446 |
| 37 | Черемшанская ул., дома N 254, 246, 248 |
| 38 | Минская ул., дом N 35 |
| 39 | Черемшанская ул., дома N 236, 238 |
| 40 | Нагорная ул., дом N 142 |
| 41 | Карла Маркса проспект, дома N 416, 418 |
| 42 | Демократическая ул., дома N 164, 174 |
| 43 | Карла Маркса проспект, дом N 453 |
| 44 | Дальняя ул., дом N 8 |
| 45 | Мирная ул., дом N 155 |
| 46 | Ташкентская ул., дом N 93 |
| 47 | Нагорная ул., дома NN 136, 132, 134 |
| 48 | Минская ул., N 29, 31 |
| 49 | Стара-Загора ул., дом N 285 |
| 50 | Металлургов проспект, дом N 82 |
| 51 | Ташкентская ул., дом N 122 |
| 52 | Елизарова ул., дом N 26 |
| 53 | Пугачевская ул., дома N 19, 19а, 21а |
| 54 | Победы ул., дом N 170 |
| 55 | Карла Маркса проспект, дом N 473 |
| 56 | Карла Маркса проспект, дом N 455, 457 |
| 57 | Ташкентская ул., дом N 107 |
| 58 | Свободы ул., дома N 188, 186 |
| 59 | Металлургов проспект, дом N 73 |
| 60 | Стара-Загора ул., дом N 273 |
| 61 | Демократическая ул., дом N 130, корпус 4 |
| 62 | Марии Авейде ул., дом N 27 |
| 63 | Металлургов проспект, дом N 67 |
| 64 | Карла Маркса проспект, дом N 430 |
| 65 | Георгия Димитрова ул., дома N 68, 66 |
| 66 | Стара-Загора ул., дом N 209 |
| 67 | Победы ул., дома N 151, 147, 149, Физкультурная ул., дом N 140 |
| 68 | Строителей ул., дом N 28, Республиканская ул., дом N 65 |
| 69 | Ташкентская ул., дома N 170, 172 |
| 70 | Ташкентская ул., дома N 174, 176 |
| 71 | Металлургов проспект, дом N 13, Юбилейная ул., дом N 38, Севастопольская ул., дома N 35, 39 |
| 72 | Металлургов проспект, дом N 13, Севастопольская ул., дом 39 |
| 73 | Земеца (Псковская) ул., дома N 24, 20, 22 |
| 74 | Физкультурная ул., дом N 128 |
| 75 | Стара-Загора ул., дом N 307 |
| 76 | Каховская ул., дом N 47 |
| 77 | Черемшанская ул., дом N 160 |
| 78 | 18 км Московского шоссе, дом N 18 |
| 79 | 18 км Московского шоссе, дома N 1, 1А |
| 80 | Волжское шоссе, дома N 123 |
| 81 | Ташкентская ул., дом N 91 |
| 82 | Ташкентская ул., дом N 95 |
| 83 | Карла Маркса проспект, дома N 463, 461 |
| 84 | Ташкентская ул., дом N 103 |
| 85 | Карла Маркса проспект, дома N 462, 466, 464 |
| 86 | Литвинова ул., дома N 334, 336 |
| 87 | Енисейская ул., дома N 57, 55, 57а |
| 88 | Елизарова ул., дом N 34, Свободы ул., дом N 192 |
| 89 | Свободы ул., дом N 177 |
| 90 | Минская, ул., дом 39 |
| 91 | Кирова проспект, дом N 311 |
| 92 | Карла Маркса проспект, дом N 478 |
| 93 | Стара-Загора ул., дом N 235 |
| 94 | Георгия Димитрова ул., дом N 59 |
| 95 | Земеца (Псковская) ул., дом N 28 |
| 96 | Металлургов проспект, дом N 87, Путейская ул., 28 |
| 97 | Товарная ул., дома NN 7Б, 7В, 7Г |
| 98 | Юных Пионеров проспект, дом N 146 |
| 99 | Товарная ул., дома N 3, 5 |
| 100 | Стара-Загора ул., дома N 166, 168 |
| 101 | Металлургов проспект, дом N 12 |
| 102 | Шариковый пер., дом N 2 |
| 103 | Аэропорт-2, дома N 5, 11а |
| 104 | Стара-Загора ул., дом N 229 |
| 105 | Ташкентская ул., дом N 83 |
| 106 | Карла Маркса проспект, дом N 475 |
| 107 | Товарная ул., дом N 19 |
| 108 | Коломенский пер., дом N 1 |
| 109 | Аэропорт-2, дома N 7, 11 |
| 110 | Енисейская ул., дом N 47 |
| 111 | Енисейская ул., дом N 37 |
| 112 | Краснодонская ул., дом N 67 |
| 113 | Юных Пионеров проспект, дома N 142А, 142 |
| 114 | Кирова проспект, дом N 201 |
| 115 | Стара-Загора ул., дом N 205 |
| 116 | Георгия Димитрова ул., дом N 22 |
| 117 | Олимпийская ул., дом N 29 |
| 118 | Победы ул., дом N 124 |
| 119 | Победы ул., дом N 143 |
| 120 | Физкультурная ул., дом N 136 |
| 121 | Олимпийская ул., дом N 16 |
| 122 | Георгия Димитрова ул., дом N 26 |
| 123 | Кирова проспект, дом N 239 |
| 124 | Черемшанская ул., дом N 150 |
| 125 | Каховская ул., дом N 57А, Севастопольская ул., дом N 46А |
| 126 | Ташкентская ул., дома N 188, 190 |
| 127 | Ташкентская ул., дома N 186 |

Приложение N 4

к Муниципальной программе

Кировского внутригородского района

городского округа Самара

"Формирование современной городской среды"

на 2018 - 2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019 - 2022 ГОДАХ

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D6801F0762760CD013618A0171B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D15CE2ABA8FFE558391A717E80D6B6F0D40EA2E7F) администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 19.08.2021 N 61.