Приложение № 1

к постановлению

Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Таблица № 2

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Цель: Повышение уровня комфорта городской среды на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи:   * благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара, с учетом условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара; * обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского внутригородского района городского округа Самара. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2025 | 3128,7 | 13252,6 | 8251,5 | 7499,9 | 7628,6 | 6299,3 | 7610,0 | 7610,0 | 61280,6 | 168 шт. [<\*\*>](#P408) |
| Благоустройство дворовых территорий за счет средств бюджета Самарской области [<\*>](#P407) | 9855,5 | 2089,6 | 2145,5 | 1921,3 | 7122,5 | 2391,6 | 2464,9 | 20245,6 | 48236,5 |
| Благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального бюджета [<\*>](#P407) | 18303,1 | 12836,2 | 13179,7 | 11802,0 | 13038,0 | 14691,0 | 15141,5 | 124344,4 | 223335,9 |
| 2. | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=2319E118C6AEC6A0D89400048EC1DCB20DE8A82794719499301A3BCF095AA186E43CE4715C5C40F935C7C565B37E7FD7B1913EC4CCE031A22E1C1AhD63M) проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 № 642 «Об утверждении Порядка проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД |
| 3. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями решения Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самары» | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2018 - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | | | | | 31287,3 | 28178,4 | 23576,7 | 21223,2 | 27789,1 | 23381,9 | 25216,4 | 152200,0 | 332853,0 |  |

<\*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

<\*\*> Количество территорий Кировского внутригородского района городского округа Самара, нуждающихся в благоустройстве, принявших решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, об участии в программе и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания. Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года