Приложение № 2

к постановлению

Администрации Кировского внутригородского района

городского округа Самара

от ___________  № _____

### «Таблица № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый результат, м2 / светоточек в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| ##### Цель: ##### Повышение уровня благоустройства Кировского внутригородского района городского округа Самара посредством приведения территории в надлежащее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задачи: ###### - Благоустройство территории Кировского внутригородского района городского округа Самара ###### - Обеспечение содержания и ремонта объектов наружного освещения, созданных на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации государственных и муниципальных программ по формированию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и восстановление внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек за счет средств бюджета Кировского внутригородского района г.о. Самара | Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара | - | 2022 – 15.09.2025 | 3853,43 | 3853,43 | 4019,33 | - | 11 726,19 | 6 220 |  |
|  | Ремонт и восстановление внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек за счет средств бюджета Кировского внутригородского района г.о. Самара, формируемого за счет средств бюджета г.о. Самара |  |  |  | 68769,97 | 64030,0 | 51420,0 | - | 184 219,97 | 57 480 |  |
| 2. | Устройство газонов за счет средств бюджета Кировского внутригородского района г.о. Самара |  |  |  | 9,77 | 9,77 | 9,77 | - | 29,31 |  | 60 |
|  | Устройство газонов за счет средств бюджета Кировского внутригородского района г.о. Самара, формируемого за счет средств бюджета г.о. Самара |  |  |  | 4630,03 | 4089,0 | 2575,4 | - | 11 294,43 |  | 19650 |
| 3 | Содержание и ремонт объектов наружного освещения, созданных на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации государственных и муниципальных программ по формированию комфортной городской среды за счет средств бюджета Кировского внутригородского района г.о. Самара, светоточек в год |  |  |  | - | 11,24 | 341,32 | 279,3 | 631,86 |  | 15 |
|  | В том числе неисполненные обязательства предыдущего года |  |  |  |  |  | 300,4 | 5,0 | 305,4 |  |  |
|  | Содержание и ремонт объектов наружного освещения, созданных на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации государственных и муниципальных программ по формированию комфортной городской среды за счет средств бюджета Кировского внутригородского района г.о. Самара, формируемого за счет средств бюджета г.о. Самара, светоточек в год |  |  |  | - | 812,1 | 3514,1 | 1411,4 | 5 737,6 |  | 1585 |
|  | В том числе неисполненные обязательства предыдущего года |  |  |  |  |  |  | 337,8 | 337,8 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 77263,2 | 72 805,54 | 61879,92 | 1 690,7 | 213 639,36 |  |  |
| В том числе неисполненные обязательства 2023 и 2024 годов |  |  |  |  |  |  | 300,4 | 342,8 | 643,2 |  |  |

»